PŘÍLOHA Č. 2 ZD

**Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací**

**na území hl. m. Prahy**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva,

PhDr. Filipem Hájkem, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Oprávněni zastupovat při podpisu smlouvy a všech jejích dodatků jsou dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Zadavatel**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 1**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 2**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 4**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 5**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 6**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 7**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 8**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 9**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 10**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 11**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 12**“)

(Dodavatel č. 1, Dodavatel č. 2, Dodavatel č. 3, Dodavatel č. 4, Dodavatel č. 5, Dodavatel č. 6, Dodavatel č. 7, Dodavatel č. 8, Dodavatel č. 9, Dodavatel č. 10, Dodavatel č. 11 a Dodavatel č. 12 jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „**Dodavatelé**“)

(Zadavatel a Dodavatelé společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**rámcovou dohodu na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací**

**na území hl. m. Prahy**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

**PREAMBULE**

1. Zadavatel vyhlásil otevřené řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření této Rámcové dohody se shora uvedenými Dodavateli. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. c) Zákona o zadávání VZ, tj. jak s obnovením soutěže podle § 135 Zákona o ZVZ (minitendry), tak bez obnovení soutěže podle § 134 Zákona o ZVZ (objednávkový systém), a to na základě principu tzv. rotace (kdy bude Zadavatel postupně oslovovat jednotlivé Dodavatele, a to v pořadí, v jakém se umístili při uzavírání Rámcové dohody).
3. Dodavatelé mají veškeré odborné a věcné předpoklady pro provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací a mají zájem tuto činnost pro Zadavatele za podmínek a v souladu s touto Rámcovou dohodou provádět.
4. Nabídky Dodavatelů byly v souladu se Zákonem o ZVZ a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vyhodnoceny jako nejvhodnější.
5. Všude tam, kde je uveden pojem Rámcová dohoda, se dle významu a účelu Rámcové dohody rozumí přiměřeně též Prováděcí smlouva a/nebo Objednávka.
6. **VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ**

Při výkladu Rámcové dohody budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

* 1. **Běžná údržba** – běžné udržovací práce a menší opravy Pozemních komunikací, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek, především opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů komunikací, kaveren a odvodnění komunikací, opravy a údržby dopravně-bezpečnostního zařízení (např. svodidla, zábradlí), dále též technologie prodlužující životnost a ošetření spár (jedná se zejména o drobné a místně vymezené práce uvedené v Příloze č. 5 bodu 1. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
  2. **Ceník** – ceník jednotkových cen (výkaz výměr/položkový rozpočet) obsahující vymezení činností, které jsou předmětem Běžné a Souvislé údržby, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, který Dodavatel předložil v Nabídce. Ceníky jednotlivých Dodavatelů předložené v Nabídkách považují Smluvní strany za důvěrné a za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a tudíž netvoří přílohu této Rámcové smlouvy a ani nebudou uveřejněny. Přílohu této Rámcové dohody tvoří pouze přehled celkových nabídkových cen za 1 rok, které byly hodnoceny v souladu s čl. 9.2. zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
  3. **Dílčí ceník minitendru** – dílčí ceník jednotkových cen (výkaz výměr/položkový rozpočet) zpracovaný v rámci minitendru (dílčí Model pro výpočet nabídkové ceny) obsahující vymezení činností tvořících předmět dílčí veřejné zakázky, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, které Dodavatel předložil v minitendru. Dílčí ceník minitendru bude přílohou Prováděcí smlouvy uzavřené v minitendru. Dílčí ceník minitendru, jakož i ceník předložený na základě objednávky, považují Smluvní strany za důvěrný a za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a tudíž nebude uveřejněn; uveřejněna bude pouze celková cena díla, tj. předmětu dílčí veřejné zakázky.
  4. **Minitendry −** postup s obnovením soutěže podle § 135 Zákona o ZVZ.
  5. **Nabídka** – nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení.
  6. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. **Objednávka** – dílčí objednávka zaslaná na základě této Rámcové dohody Zadavatelem přímo jednomu z Dodavatelů; Objednávka stanoví Zadavatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny (dílo); pokud Dodavatel akceptuje Objednávku, uzavře s ním Zadavatel Prováděcí smlouvu – vzor č. 1.
  8. **Objednávkový systém −** postup bez obnovení soutěže podle § 134 Zákona o ZVZ.
  9. **Prováděcí smlouva** – dílčí smlouva na provádění Běžné a Souvislé údržby, uzavíraná na základě této Rámcové dohody mezi Zadavatelem na jedné straně a jedním z Dodavatelů na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Zadavatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a rovněž vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny (dílo); Prováděcí smlouva (příloha této Rámcové dohody) má dvě verze:
* **Prováděcí smlouva – vzor č. 1 (Běžná údržba),**
* **Prováděcí smlouva – vzor č. 2 (Souvislá údržba).**
  1. **Pozemní komunikace** – pozemní komunikace ve smyslu § 2 Zákona o pozemních komunikacích, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.
  2. **Souvislá údržba** – udržovací práce Pozemních komunikací většího rozsahu v souvislých úsecích, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek, sloužící k zachování a obnově pasivních vlastností komunikací (jedná se zejména o rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově původních vlastností Pozemních komunikací uvedené v Příloze č. 5 bodu 2. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů); podkladem pro rozhodnutí o provedení Souvislé údržby jsou výsledky hospodaření s vozovkou, příp. vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací.
  3. **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“.
  4. **Zadávací řízení** – užší řízení podle § 58 Zákona o ZVZ k zadání Veřejné zakázky.
  5. **Zákon o pozemních komunikacích** – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  6. **Zákon o silničním provozu** – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  7. **Zákon o ZVZ –** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. **PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY**
   1. Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 Zákona o ZVZ vymezení podmínek, za kterých budou mezi Zadavatelem na jedné straně a vždy jedním z Dodavatelů na druhé straně uzavírány Prováděcí smlouvy.
   2. Za provádění Běžné a Souvislé údržby na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude Zadavatel platit Dodavatelům cenu dle čl. 7 této Rámcové dohody.
   3. Zadavatel je oprávněn čerpat v průběhu trvání Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Ceníku, a to v závislosti na aktuálních potřebách Zadavatele.
2. **OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM** 
   1. Postupem bez obnovení soutěže (objednávkovým systémem) budou zadávány **dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne částku ve výši 500 tis. Kč** bez DPH. Zadavatel předpokládá, že tímto postupem budou zadávány především práce, jejichž potřeba vyvstala nečekaně, resp. takové, které bude nezbytné zadat a realizovat v krátkém časovém termínu (zejména závady bránící plynulému silničnímu provozu, kdy by rychlé neodstranění závady mohlo způsobit vážnou škodu na majetku, ohrožení života či zdraví).
   2. Při zadávání dílčích veřejných zakázek bez obnovení soutěže bude Zadavatel vystavovat konkrétní Objednávky dle svých aktuálních požadavků a potřeb, přičemž je bude rozdělovat na **principu rotace**, tj. Objednávky začne zasílat postupně jednotlivým Dodavatelům podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání Rámcové dohody, tedy první Objednávku zašle Dodavateli umístěnému na 1. místě, druhou objednávku Dodavateli umístěnému na 2. místě atd. a v okamžiku, kdy takto postupně obešle všechny Dodavatele, se kterými byla uzavřena Rámcová smlouva, začíná obesílat Dodavatele opět od 1. místa.
   3. Objednávku zašle Zadavatel Dodavateli vždy elektronicky na e-mailovou adresu kontaktního pracovníka Dodavatele uvedenou v odst. 14.1 Rámcové dohody. Objednávka bude obsahovat podrobnou specifikaci Zadavatelem požadovaných prací a služeb z hlediska jejich druhu a četnosti a vymezení podmínek jejich provedení z hlediska místa a času. V případě dílčích veřejných zakázek zadávaných bez obnovení soutěže bude podkladem položkový rozpočet/dílčí ceník zpracovaný Dodavatelem v souladu s Ceníkem předloženým v Nabídce, tj. se shodnými jednotkovými cenami. Dodavatel je však oprávněn nabídnout Zadavateli i nižší jednotkové ceny, resp. slevu.
   4. Oslovený Dodavatel je povinen reagovat na Objednávku (výslovně odmítnout či akceptovat) do **3** dnů. Bude-li se jednat o urgentní věc (hrozba nebezpečí z prodlení), reaguje Dodavatel ve lhůtě stanovené v Objednávce. Pokud Dodavatel na Objednávku vůbec nereaguje, je Zadavatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu.
   5. Pokud oslovený Dodavatel Objednávku odmítne, příp. na ni vůbec nereaguje ve stanovené lhůtě, zašle Zadavatel Objednávku Dodavateli, který je další v pořadí. Pokud i tento Dodavatel (oslovený jako druhý) odmítne a/nebo nereaguje ve stanovené lhůtě, zašle Zadavatel Objednávku Dodavateli, který je další v pořadí. Takto bude Objednatel postupovat do doby, než bude Objednávka některým z Dodavatelů akceptována.
   6. S Dodavatelem, který akceptoval Objednávku, uzavře Zadavatel Prováděcí smlouvu – vzor č. 1.
   7. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.
3. **MINITENDRY** 
   1. Postupem s obnovením soutěže (v rámci minitendrů) budou zadávány **dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě přesáhne částku ve výši 500 tis. Kč** bez DPH, nikoliv však více než **20** mil. Kč bez DPH, přičemž Zadavatel si vyhrazuje právo v konkrétním případě zadat tímto postupem (formou minitendru) i dílčí veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány v minitendrech postupem podle § 135 Zákona o ZVZ.
   2. Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Zadavatele. Zadavatel vyzve k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje vždy všechny Dodavatele.
   3. Písemná výzva bude obsahovat podrobnou specifikaci podmínek plnění dílčí veřejné zakázky, a to zejména:

* druh a rozsah plnění dílčí veřejné zakázky, tj. specifikaci konkrétních činností Běžné a Souvislé údržby a jejich požadovanou četnost/rozsah (dílo),
* místo a termín plnění dílčí veřejné zakázky,
* lhůtu pro podání nabídky a způsob jejího podání (výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje),
* pravidla pro výpočet nabídkové ceny – podkladem pro stanovení nabídkové ceny v minitendru bude Dílčí ceník minitendru (dílčí Model pro výpočet nabídkové ceny), který bude obsahovat výčet požadovaných činností, včetně jejich četnosti/rozsahu. Dílčí ceník minitendru bude přílohou uzavřené Prováděcí smlouvy a bude závazným podkladem pro fakturaci; Dodavatelé budou v minitendru vždy vázáni jednotkovými cenami stanovenými v Ceníku předloženém v Zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, tj. nebudou oprávněni nabídnout Zadavateli v minitendru vyšší jednotkové ceny, budou však oprávněni nabídnout jednotkové ceny nižší.
  1. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně **5** pracovních dnů.
  2. Dodavatel není povinen podat v minitendru nabídku. Dodavatelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku (viz § 135 odst. 2 písm. b) Zákona o ZVZ).
  3. Výběr bude probíhat na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. S Dodavatelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Zadavatel Prováděcí smlouvu – vzor č. 1 nebo Prováděcí smlouvu – vzor č. 2.
  4. Zadavatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
  5. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.

1. **PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY** 
   1. Běžnou a Souvislou údržbu je Dodavatel povinen provádět v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami (viz zejména www.pjpk.cz), s náležitou odbornou péčí a při vhodných klimatických podmínkách dle charakteru konkrétních prací či služeb. Podrobnou specifikaci konkrétní údržby (díla) a veškeré související podmínky stanoví Prováděcí smlouva.
   2. Práce, které nesnesou odkladu, budou realizovány za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Zadavatele.
   3. Veškeré práce je Dodavatel povinen poskytnout bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám uvedeným v Prováděcí smlouvě.
   4. Dodavatel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných prací též průběžný úklid pracovního prostoru.
   5. Dodavatel je povinen informovat (telefonicky nebo e-mailem) Zadavatele o ukončení prací Běžné a Souvislé údržby, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději následující pracovní den.
   6. V průběhu provádění Běžné a Souvislé údržby, při které vzniká odpad, je Dodavatel povinen zajistit jeho průběžné odklízení, a to jak přímo z místa, kde jsou práce prováděny, tak z bezprostředního okolí. Dodavatel je povinen rovněž zajistit následný řádný odvoz odpadu, a to bezprostředně po dokončení prací.
2. **DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ** 
   1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky** ode dne nabytí její účinnosti. Doba plnění dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě; obecně však platí, že doba plnění dílčí veřejné zakázky bude stanovena na základě tzv. DIRu (viz odst. 8.3 této Rámcové dohody).
   2. Místem plnění dílčích veřejných zakázek je hl. m. Praha. Přesné místo realizace konkrétních prací Běžné a Souvislé údržby bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě.
3. **CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY** 
   1. Cena za Běžnou a Souvislou údržbu bude vždy stanovena v Prováděcí smlouvě (cena díla) jako součet cen za jednotlivé práce, dodávky a služby uvedené v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen.
   2. Jednotkové ceny jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí apod.). Dodavatel není oprávněn účtovat a požadovat na Zadavateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů uvedených níže v tomto článku.
   3. Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy.
   4. Jednotkové ceny je možno zvýšit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2022, a to o míru inflace za období roku 2021. Pokud bude míra inflace záporná (deflace), budou jednotkové ceny příslušným způsobem sníženy.
   5. Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku měření skutečně provedeného množství plnění položek uvedených v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. **výhrada měření**). Potřeba provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.
   6. Cenu Zadavatel uhradí po splnění Prováděcí smlouvy, příp. jí bude hradit měsíčně zpětně, bude-li tak sjednáno v Prováděcí smlouvě, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
   7. Předpokladem pro úhradu konečných faktur je řádné zpracování **grafického záznamu o provedeném zásahu** (dle Metodiky k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů tzv. EBU) nebo **geodetické zaměření** (dle Metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb) Dodavatelem a jeho předání Zadavateli ve stanovené lhůtě. Metodika/Metodický pokyn tvoří přílohu této Rámcové dohody.
   8. Uzavřením jednotlivých Prováděcích smluv Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena správně a dostatečně a zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatelem, jeho náklady a všechny činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
4. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Dodavatel poskytne na provedené stavební práce a na jejich výsledky **záruku za jakost** v délce minimálně **60 měsíců**, na malé stavební práce záruku za jakost v délce minimálně **36 měsíců** a na provizorní stavební práce/opravy záruku za jakost v délce minimálně **12 měsíců**. Malé stavební práce jsou pro účely stanovení délky záruky za jakost definovány jako dílčí veřejné zakázky s rozsahem plochy nového asfaltu maximálně **1.000 m²**. Bude-li se jednat o provizorní opravu, bude tato skutečnost výslovně uvedena v Prováděcí smlouvě; v opačném případě je Dodavatel povinen poskytnout záruku za jakost v délce minimálně 60 či 36 měsíců v závislosti na rozsahu nového asfaltu.
   2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, kterou Dodavatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.
   3. Údržba komunikací, resp. jednotlivé stavební práce budou zpravidla prováděny na základě tzv. všeobecného DIRu, tj. na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 Zákona o silničním provozu. Náklady na dopravní značení dle příslušného DIRu jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. Bude-li nezbytné pro provedení určité konkrétní stavební práce zajistit tzv. DIR na konkrétní práce, tj. rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 24 či § 25 Zákona o pozemních komunikacích bude v nezbytných případech na základě rozhodnutí Zadavatele dopravní značení objednáno u odborné firmy a hrazeno Zadavatelem zvlášť.
   4. Dodavatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a/nebo technického vybavení, které je nezbytné pro provedení Běžné a Souvislé údržby. Dodavatel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu uvedeného v Nabídce pouze po předchozím písemném oznámení této skutečnosti Zadavateli. Navrhovaný nový člen realizačního týmu musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci jako člen, jehož nahrazuje.
   5. Dodavatel je povinen veškerý vybouraný dlažební materiál očistit a odvézt na sklad Zadavatele v souladu s pracovním postupem uvedeným v materiálu s názvem Hospodaření s vybouraným materiálem PP 02/99 – základní podmínky postupu dodavatele, který tvoří přílohu této Rámcové smlouvy.
   6. Dodavatel je povinen na základě požadavku Zadavatele při dopravně významných stavbách umístit na viditelném místě informační panel stavby (usnesení č. 2026 Rady hl. m. Prahy ze dne 11.12.2007). Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy, který tvoří přílohu této Rámcové smlouvy.
   7. Dodavatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z  Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
   8. Zadavatel je v souladu s §  136 odst. 1 Zákona o ZVZ oprávněn požadovat od Dodavatelů po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci.
   9. Pokud je Smluvní stranou této Rámcové dohody společnost více Dodavatelů, kteří podali společnou Nabídku, Dodavatelé tvořící tuto společnost se zavazují, že ponesou odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody společně a nerozdílně.
5. **PODDODAVATELÉ**
   1. Dodavatel je oprávněn plnit Prováděcí smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v odst. 9.2 této Rámcové dohody, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Dodavatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Zadavateli, jako by ji plnil sám.
   2. Dodavatel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy **přímo (výhradně) on sám, tzn. nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:**
6. strojní pokládka asfaltových hutněných vrstev,
7. pokládka litého asfaltu,
8. pokládka kamenné dlažby.
   1. Pokud Dodavatel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část Běžné a Souvislé údržby, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Dodavatele. Jakákoliv změna poddodavatele Dodavatele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým poddodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Zadavatele.
   2. Žádný z Dodavatelů nesmí být poddodavatelem jiného Dodavatele při plnění kterékoli Prováděcí smlouvy.
9. **POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ**
   1. Všichni Dodavatelé tímto prohlašují, že každý z nich má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě **30 mil. Kč** na jednu pojistnou událost.
   2. Dodavatelé se zavazují udržovat sjednané pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody v platnosti a minimální výši dle tohoto článku Rámcové dohody. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být pojištění udržováno až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.
   3. Dodavatelé nejsou oprávněni snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
   4. Dodavatelé jsou povinni na předchozí žádost Zadavatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Zadavateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti.
10. **BANKOVNÍ ZÁRUKA**
    1. Všichni Dodavatelé se zavazují předat Zadavateli do 2 měsíců od nabytí účinnosti Rámcové dohody záruční listinu, vystavenou ve prospěch Zadavatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Dodavatele, zejména dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, a to do výše **10 mil.** Kč (dále jen „**Bankovní záruka**“).
    2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s § 2029 a násl. Občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Zadavatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele.
    3. Zadavatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Dodavatel bude provádět Běžnou a Souvislou údržbu v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou nebo neuhradí požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
    4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání Rámcové dohody, může být však sjednávána opakovaně vždy na dobu 1 roku. Pokud by doba trvání vystavené Bankovní záruky měla uplynout před skutečným termínem ukončení Rámcové smlouvy, zavazuje se Dodavatel nejpozději 10 dnů před vypršením její platnosti předložit Zadavateli, a to i opakovaně, novou Bankovní záruku vystavenou na dobu nejméně 1 roku, a to vždy za stejných podmínek, za jakých byla vystavena původní Bankovní záruka. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být Bankovní záruka udržována až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.
    5. Dodavatel se zavazuje obnovit Bankovní záruku, nebo zajistit vystavení nové Bankovní záruky, a to i opakovaně, v téže výši a za stejných podmínek, a to na dobu nejméně 1 roku, a tuto předložit Zadavateli rovněž v případě, že dojde k čerpání dosavadní Bankovní záruky, a to do 10 dnů ode dne vyplacení Bankovní záruky Zadavateli.
    6. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v Ceníku.
11. **SMLUVNÍ POKUTY**
    1. Smluvní pokuty týkající se řádného a včasného provádění dílčí veřejné zakázky jsou uvedeny v Prováděcí smlouvě.
    2. Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo Bankovní záruky, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý případ porušení.
    3. Pokud oslovený Dodavatel ve stanovené lhůtě vůbec nereaguje na Objednávku (viz odst. 3.4 této Rámcové dohody), je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý případ porušení.
    4. Nárok na zaplacení smluvní pokuty Zadavateli nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti Dodavatele došlo v důsledku případu vyšší moci definované níže v tomto článku.
    5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Dodavatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
    6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody ani právo Zadavatele na odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupením od Rámcové dohody nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu, která Dodavateli vznikla před odstoupením od Smlouvy.
    7. Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Zadavatele Dodavateli. Zadavatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny za Běžnou a Souvislou údržbu.
    8. Za případ vyšší moci se rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:
       * 1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
         2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a
         3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy povinná strana vznik této události předvídala,
         4. splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.
12. **TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ**
    1. Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po uzavření Rámcové dohody. Dnem uzavření Rámcové dohody je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější.
    2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky**.
    3. Rámcová dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že změny Rámcové dohody lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla platí obdobně pro změny Prováděcích smluv.
    4. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě Smluvních stran. Nebude-li takovýto okamžik dohodou Smluvních stran stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
    5. Zadavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že:
       * 1. Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo Bankovní záruky,
         2. Dodavatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Dodavatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,
         3. Dodavatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
         4. vůči majetku Dodavatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
         5. Dodavatel vstoupí do likvidace.
    6. Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že Zadavatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů.
    7. Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně doručeno. Účinky odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
    8. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Rámcovou dohodu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí **6 měsíců**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příslušné Smluvní straně. Výpověď Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
    9. Vypovězením Rámcové dohody nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již uzavřené Prováděcí smlouvy, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Rámcové dohody.
    10. Od Prováděcí smlouvy je možno odstoupit z důvodu uvedených v této Rámcové dohodě a dále též z důvodů uvedených v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouvu je oprávněn písemně vypovědět pouze Zadavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí **1 měsíc**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Výpověď Prováděcí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
13. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
    1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
       * 1. za Zadavatele: \*\*\*,

\*\*\*

* + - 1. za Dodavatele č. 1: [BUDE DOPLNĚNO]
      2. za Dodavatele č. 2: [BUDE DOPLNĚNO]
      3. za Dodavatele č. 3: [BUDE DOPLNĚNO]
      4. za Dodavatele č. 4: [BUDE DOPLNĚNO]
      5. za Dodavatele č. 5: [BUDE DOPLNĚNO]
      6. za Dodavatele č. 6: [BUDE DOPLNĚNO]
      7. za Dodavatele č. 7: [BUDE DOPLNĚNO]
      8. za Dodavatele č. 8: [BUDE DOPLNĚNO]
      9. za Dodavatele č. 9: [BUDE DOPLNĚNO]
      10. za Dodavatele č. 10: [BUDE DOPLNĚNO]
      11. za Dodavatele č. 11: [BUDE DOPLNĚNO]
      12. za Dodavatele č. 12: [BUDE DOPLNĚNO]

Případnou změnu kontaktní osoby Zadavatele je Zadavatel povinen oznámit Dodavatelům. Případnou změnu kontaktní osoby Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Zadavateli.

* 1. Dodavatelé souhlasí s tím, aby Rámcová dohoda a Prováděcí smlouvy byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Zadavatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
  2. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Dodavatelé berou na vědomí, že text Rámcové dohody/Prováděcí smlouvy (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 Zákona o ZVZ, resp. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost uveřejnit Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy má Zadavatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody se řídí právním řádem České republiky.
   2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Pokud budou některá ustanovení Rámcové dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a  Rámcovou dohodou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.
   4. Rámcová dohoda je vyhotovena v **15 stejnopisech** s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 3 vyhotovení a každý Dodavatel obdrží po 1 vyhotovení. Zadavatel po podpisu Rámcové dohody vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo Rámcové dohody.
   5. Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Rámcové dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při jejím plnění a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „**CCP**“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Zadavatele, zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
   6. Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – závazný vzor Prováděcí smlouvy (vzor č. 1 – Běžná údržba a vzor č. 2 – Souvislá údržba),

Příloha č. 2 – Přehled celkových nabídkových cen za 1 rok z Nabídek Dodavatelů,

Příloha č. 3 – Metodika k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů (tzv. EBU) a Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb

Příloha č. 4 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele

Příloha č. 5 – Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Zadavatele:

………………………………………….. …………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 1:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 2:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 3:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 4:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 5:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 6:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 7:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 8:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 9:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 10:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 11:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 12:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]