PŘÍLOHA Č. 2 ZD

**Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy**

Číslo smlouvy Zadavatele: [bude doplněno]

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva,

PhDr. Filipem Hájkem, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Oprávněni zastupovat při podpisu smlouvy a všech jejích dodatků jsou dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Zadavatel**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 1**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 2**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 4**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 5**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 6**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 7**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 8**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 9**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], spis. zn. [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 10**“)

(Dodavatel č. 1, Dodavatel č. 2, Dodavatel č. 3, Dodavatel č. 4, Dodavatel č. 5, Dodavatel č. 6, Dodavatel č. 7, Dodavatel č. 8, Dodavatel č. 9, Dodavatel č. 10, Dodavatel jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „**Dodavatelé**“ a jednotlivě jako „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatelé společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tuto

**rámcovou dohodu na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích**

**na území hl. m. Prahy**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

**PREAMBULE**

Vzhledem k tomu že

1. hlavní město Praha, jakožto vlastník pozemních komunikací nacházejících se na jeho území, je v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích a se Zákonem o silničním provozu povinno zajišťovat správu těchto komunikací a úpravu a řízení provozu na těchto komunikacích;
2. Zadavatel je mimo jiné oprávněn a povinen pro hlavní město Prahu zajišťovat činnosti, jež jsou předmětem plnění dle této Rámcové dohody, a za tím účelem rovněž uzavírat smlouvy,
3. Zadavatel vyhlásil v souladu se ZZVZ zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“ („**Veřejná zakázka**“),
4. Dodavatelé disponují všemi příslušnými oprávněními k podnikání nezbytnými pro všechny činnosti, k jejichž plnění se níže zavazují, a
5. na základě výsledků zadávacího řízení rozhodl Zadavatel o přidělení Veřejné zakázky Dodavatelům,

uzavírají Zadavatel a Dodavatelé tuto Rámcovou dohodu.

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ, tj. postupem s obnovením soutěže podle § 135 ZZVZ (dále jen „**Minitendry**“).

Není-li v Prováděcí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Zadavatele a příslušného Dodavatele touto Rámcovou dohodou.

1. **VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ**
	1. Při výkladu Rámcové dohody budou níže uvedené pojmy vykládány takto:
	2. **Stavební práce** – opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dláždění krytů komunikací, odvodnění komunikací, pokládku a úpravu obrub, zřízení svislého a vodorovného dopravního značení, stavební úpravy odvodnění včetně činností podléhající kontrole Báňského úřadu, zřízení nového či úpravy (přeložky) stávajícího veřejného osvětlení, resp. přisvětlení přechodů.
	3. **Ceník** – ceník jednotkových cen (výkaz výměr/položkový rozpočet) obsahující vymezení činností, které jsou předmětem stavebních prací, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, který Dodavatel předložil v Nabídce.
	4. **Minitendry** − postup s obnovením soutěže podle § 135 ZZVZ.
	5. **Nabídka** – nabídka Dodavatele na plnění Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení.
	6. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	7. **Prováděcí smlouva** – dílčí smlouva na provádění stavebních prací, uzavíraná na základě této Rámcové dohody mezi Zadavatelem na jedné straně a jedním z Dodavatelů na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Zadavatelem požadované stavební práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a rovněž vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny (dílo); Prováděcí smlouva (příloha této Rámcové dohody).
	8. **Pozemní komunikace** – pozemní komunikace ve smyslu § 2 Zákona o pozemních komunikacích, které se nacházejí na území hl. m. Prahy.
	9. **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“.
	10. **Zadávací řízení** – otevřené řízení podle § 58 ZZVZ vedoucí k uzavření této Rámcové dohody.
	11. **Zákon o pozemních komunikacích** – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	12. **Zákon o silničním provozu** – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
	13. **ZZVZ –** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	14. Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Rámcové dohody s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně, uvedena uvozovkami a při každém dalším výskytu je v textu Rámcové dohody vyznačena velkým počátečním písmenem.
	15. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody, Prováděcích smluv a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) jsou stanovena tato výkladová pravidla:
	16. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
	17. v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
	18. v případě chybějících ustanovení Prováděcí smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Rámcové smlouvy, resp. Zadávací dokumentace;
	19. v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.
	20. Dodavatelé prohlašují, že:
	21. splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a jsou oprávněni Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
	22. ke dni uzavření Rámcové dohody vůči nim nejsou vedena řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazují Zadavatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
	23. se náležitě seznámili se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jeho realizaci za dohodnuté maximální ceny stanovené v Dohodě, a to rovněž ve vazbě na jimi prokázanou kvalifikaci;
	24. jsou odborně způsobilí ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Prováděcích smluv uzavřených na jejím základě;
	25. se seznámili s rozsahem a povahou předmětu plnění, a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě;
	26. jimi poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
2. **PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY**
	1. Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 ZZVZ vymezení podmínek, za kterých budou mezi Zadavatelem na jedné straně a vždy jedním z Dodavatelů na druhé straně uzavírány Prováděcí smlouvy. Na základě této Dohody vznikají právní vztahy výlučně mezi Objednatelem a Poskytovateli, nikoliv mezi Poskytovateli navzájem.
	2. Za provádění stavebních prací na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude Zadavatel platit Dodavatelům cenu stanovenou dle čl. 7 této Rámcové dohody.
	3. Zadavatel je oprávněn čerpat v průběhu trvání Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Ceníku, a to v závislosti na aktuálních potřebách Zadavatele.
3. **MINITENDRY**
	1. Postupem s obnovením soutěže (v rámci Minitendrů) budou zadávány **dílčí veřejné zakázky,** jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě bude činit nejvýše **10** **000 000 Kč bez DPH**. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány v Minitendrech postupem podle § 135 ZZVZ.
	2. Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Zadavatele. Zadavatel vyzve k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje vždy všechny Dodavatele (dále jen „**Výzva**“).
	3. Výzva bude obsahovat podrobnou specifikaci podmínek plnění dílčí veřejné zakázky, a to zejména:
* rozsah plnění dílčí veřejné zakázky, tj. specifikaci konkrétních činností/stavebních prací a jejich požadovanou četnost/rozsah (dílo) výčtem požadovaných činností v souladu s Ceníkem, a
* místo a termín plnění dílčí veřejné zakázky,
* pravidla pro stanovení nabídkové ceny – podkladem pro stanovení nabídkové ceny v Minitendru bude dílčí ceník, který bude obsahovat výčet požadovaných činností, včetně jejich četnosti/rozsahu (dále jen „**Nabídka pro Minitendr**“). Nabídka pro Minitendr bude přílohou uzavřené Prováděcí smlouvy a bude závazným podkladem pro fakturaci.
	1. Přílohou Výzvy bude vždy návrh Prováděcí smlouvy stanovený v souladu se vzorem Prováděcí smlouvy dle přílohy č. 1 této Rámcové dohody.
	2. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání dílčí veřejné zakázky bude vždy nejnižší nabídková cena.
	3. Dodavatelé jsou povinni, každý samostatně, podat v Minitendru akceptovatelnou nabídku, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a této Rámcové dohodě. Nabídka nesmí být v rozporu s právními předpisy, touto Dohodou nebo s Výzvou. Bude-li s nimi v rozporu, nepovažuje se za akceptovatelnou nabídku
	4. Nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň:
		+ Identifikační údaje Dodavatele;
		+ Nabídkovou cenu za provedení dílčí veřejné zakázky zpracovanou podle požadavků stanovených v Rámcové dohodě a Výzvě (Nabídka pro minitendr);
		+ Další dokumenty a údaje odpovídající požadavkům Zadavatele stanoveným ve Výzvě;
		+ Podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele.
	5. Při stanovení nabídkové ceny v Minitendru nesmí Dodavatel uvést vyšší jednotkové ceny, než byly jednotkové ceny uvedené v nabídce podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a jejichž přehled je uveden v Ceníku; Dodavatel je oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší.
	6. Nabídka Dodavatele v Minitendru bude vyřazena a bude se na ni pohlížet, jako by nebyla podána, pokud
		+ bude v rozporu s právními předpisy, touto Rámcovou dohodou nebo jinými závaznými požadavky stanovenými ve Výzvě,
		+ bude obsahovat podmínky méně výhodné, než podmínky nabídnuté Dodavatelem v Ceníku,
		+ se bude jednat o společnou nabídku více Dodavatelů (viz § 135 odst. 2 písm. b) ZZVZ), resp. v nabídce bude figurovat jiný Dodavatel jako poddodavatel;
		+ se bude jednat o nabídku, na jejíž přípravě se podílel další Dodavatel jako poddodavatel.
	7. Zadavatel vyrozumí Dodavatele o výsledku hodnocení nabídek prostřednictvím elektronického nástroje NEN.
	8. Dodavatel, jehož nabídka bude v Minitendru vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro uzavření Prováděcí smlouvy, zejména doručit do 3 pracovních dnů od doručení informace o výsledku hodnocení nabídek Zadavateli podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, včetně příloh, v předepsaném počtu vyhotovení. V případě, že vybraný Zhotovitel doručí Objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, považuje se tímto okamžikem Prováděcí smlouva za uzavřenou. Zadavatel Prováděcí smlouvu též podepíše a postoupí vybranému Dodavateli.
	9. V případě, že vybraný Dodavatel nedoručí Zadavateli podepsaný návrh Prováděcí smlouvy ve stanovené lhůtě, anebo jej nedoručí v podobě předložené v nabídce, může Zadavatel vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Takto může Zadavatel případně postupovat do doby, než bude Prováděcí smlouva platně uzavřena s některým z Dodavatelů.
	10. Zadavatel bude oprávněn zrušit Minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
	11. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.
1. **PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**
	1. Stavební práce je Dodavatel povinen provádět v souladu s pokyny Zadavatele a s příslušnými právními předpisy (zejména Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o silničním provozu, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a technickými normami (viz zejména www.pjpk.cz), s náležitou odbornou péčí a při vhodných klimatických podmínkách dle charakteru konkrétních prací či služeb. Podrobnou specifikaci konkrétní údržby (díla) a veškeré související podmínky stanoví Prováděcí smlouva.
	2. Práce, které nesnesou odkladu, budou realizovány za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Zadavatele.
	3. Veškeré práce je Dodavatel povinen poskytnout bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám uvedeným v Prováděcí smlouvě.
	4. Dodavatel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných prací též průběžný úklid pracovního prostoru.
	5. Dodavatel je povinen informovat (telefonicky nebo e-mailem) Zadavatele o ukončení stavebních prací, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději následující pracovní den.
	6. V průběhu provádění stavebních prací, při kterých vzniká odpad, je Dodavatel povinen zajistit jeho průběžné odklízení, a to jak přímo z místa, kde jsou práce prováděny, tak z bezprostředního okolí. Dodavatel je povinen rovněž zajistit následný řádný odvoz odpadu, a to bezprostředně po dokončení prací.
	7. Dodavatelé berou na vědomí, že Zadavatel negarantuje stavební ani logistickou připravenost jednotlivých dílčích veřejných zakázek.
2. **DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**
	1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky** ode dne nabytí její účinnosti. Doba plnění dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě.
	2. Dodavatelé se zavazují zahájit, dokončit a předat plnění dle každé Prováděcí smlouvy Zadavateli bez vad v termínech stanovených v Prováděcích smlouvách. Vykazuje-li plnění dle Prováděcí smlouvy jakoukoliv vadu, závazek Dodavatele provést plnění není splněn.
	3. Bude-li Dodavatel v prodlení se zahájením nebo dokončením plnění dle Prováděcí smlouvy delším než 5 pracovních dnů, je Zadavatel oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy. Odstoupení od Prováděcí smlouvy se nedotýká trvání této Rámcové dohody.
	4. Oprávněná osoba Zadavatele vždy potvrdí Dodavateli dodání (poskytnutí) plnění dle Prováděcí smlouvy podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu.
	5. Místem plnění dílčích veřejných zakázek je hl. m. Praha. Přesné místo realizace konkrétních prací bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě.
3. **CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**
	1. Cena za stavební práce bude vždy určena v Prováděcí smlouvě (cena díla) na základě jednotkových cen za jednotlivé práce, dodávky a služby vč. materiálu uvedené v Ceníku a/nebo Nabídce pro minitendr, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen.
	2. Pro případ, že Ceník nebo Nabídka pro minitendr neobsahuje příslušnou položku a její jednotkovou cenu, bude použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, navrhne Dodavatel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění Prováděcí smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO: 471 15 645. Jednotkové ceny jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými.
	3. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí apod.).
	4. Dodavatel není oprávněn účtovat a požadovat na Zadavateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody zvýšeny s výjimkou případů uvedených níže v tomto článku. Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy.
	5. Jednotkové ceny je možno upravit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. Ke změně může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé k ní může dojít k 1. dubnu 2022, a to o míru inflace za období roku 2021.
	6. Zadavatel si vyhrazuje změny celkové ceny uvedené v Prováděcí smlouvě v důsledku měření skutečně provedeného množství plnění položek uvedených v Ceníku nebo Nabídce pro minitendr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. **výhrada měření**). Potřeba provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému v Ceníku a/nebo Nabídce pro minitendr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.
	7. Cenu Zadavatel uhradí po splnění Prováděcí smlouvy, příp. jí bude hradit měsíčně zpětně, bude-li tak sjednáno v Prováděcí smlouvě, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
	8. Předpokladem pro úhradu konečných faktur je řádné zpracování **geodetického zaměření** (dle Metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb) Dodavatelem a jeho předání Zadavateli ve stanovené lhůtě. Metodika/Metodický pokyn tvoří přílohu této Rámcové dohody.
	9. Uzavřením jednotlivých Prováděcích smluv Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena správně a dostatečně a zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatelem, jeho náklady a všechny činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
4. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
	1. Dodavatel poskytne na provedené stavební práce a na jejich výsledky dle Prováděcí smlouvy **záruku za jakost** v délce **60 měsíců**.
	2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, kterou Dodavatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.
	3. Jednotlivé stavební práce budou zpravidla prováděny na základě DIR, tj. rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 24 či § 25 Zákona o pozemních komunikacích. DIR zajistí Dodavatel. V ojedinělých případech budou práce prováděny na základě tzv. všeobecného DIRu, tj. na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 Zákona o silničním provozu. Náklady na dopravní značení dle příslušného DIRu jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. V nezbytných případech na základě rozhodnutí Zadavatele bude dopravní značení zajištěno a uhrazeno Zadavatelem u jeho separátního dodavatele.
	4. Dodavatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a/nebo technického vybavení, které je nezbytné pro provedení stavebních prací. Dodavatel je povinen zajistit, že na plnění každé Prováděcí smlouvy se budou přímo podílet osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění kvalifikace. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoba disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé uzavřené Prováděcí smlouvy. Změna těchto osob je možná jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele a jen za předpokladu, že i nahrazující osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky na danou pozici.
	5. Dodavatel je povinen veškerý vybouraný dlažební materiál očistit a odvézt na sklad Zadavatele v souladu s pracovním postupem uvedeným v materiálu s názvem Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele, který tvoří přílohu č. 4 této Rámcové dohody.
	6. Dodavatel je povinen na základě požadavku Zadavatele při dopravně významných stavbách umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy, který tvoří přílohu č. 2 této Rámcové dohody.
	7. Dodavatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
	8. Dodavatelé musí po celou dobu trvání Rámcové dohody splňovat kvalifikační kritéria, jejichž splnění bylo požadováno v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Zadavatel je v souladu s § 136 odst. 1 ZZVZ oprávněn požadovat od Dodavatelů po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci.
	9. Pokud je Smluvní stranou této Rámcové dohody společnost více Dodavatelů, kteří podali společnou Nabídku, takoví Dodavatelé se zavazují nést odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody a Prováděcích smluv společně a nerozdílně.
5. **PODDODAVATELÉ**
	1. Dodavatel je oprávněn plnit Prováděcí smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v odst. 8.2 této Rámcové dohody, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Dodavatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Zadavateli, jako by ji plnil sám.
	2. Dodavatel se zavazuje, minimálně jednu z níže uvedených činností, které výslovně uvedl ve své Nabídce, bude realizovat vždy přímo (výhradně) on sám, tzn. nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:
6. strojní a ruční pokládka asfaltových hutněných vrstev, nebo
7. pokládka litého asfaltu, nebo
8. pokládka kamenné dlažby, nebo
9. kamenické práce.
	1. Zhotovitel je s výjimkou činností uvedených dle čl. 8.2 výše oprávněn využívat výhradně poddodavatele, které uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku, a to k těm činnostem, které jsou v této Nabídce uvedeny. Prokazoval-li Dodavatel prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, je příslušeného poddodavatele v odpovídajícím rozsahu činností povinen využívat.
	2. Změna poddodavatele Dodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Zadavatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
	3. Žádný z Dodavatelů nesmí být poddodavatelem jiného Dodavatele při plnění kterékoli Prováděcí smlouvy.
10. **POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ**
	1. Všichni Dodavatelé tímto prohlašují, že každý z nich má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám či Zadavateli při výkonu činností, které jsou předmětem plnění dle této Rámcové dohody ve výši **15 mil. Kč** na jednu pojistnou událost.
	2. Dodavatelé se zavazují udržovat sjednané pojištění odpovědnosti v platnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být pojištění udržováno až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.
	3. Dodavatelé jsou povinni na předchozí žádost Zadavatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Zadavateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Zadavatele.
	4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Dodavatele, případně je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.
11. **BANKOVNÍ ZÁRUKA**
	1. Každý Dodavatel se zavazuje předat Zadavateli do 1 měsíce od uzavření jeho první Prováděcí smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Zadavatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Dodavatele vyplývajících z této Rámcové dohody a z jednotlivých Prováděcích smluv, zejména dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, jakož i odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to do výše **2,5 mil.** Kč (dále jen „**Bankovní záruka**“). V případě, že příslušný Dodavatel uzavře na základě Rámcové dohody více než 10 Prováděcích smluv, bude povinen do 1 měsíce od uzavření jedenácté Prováděcí smlouvy předat Zadavateli další Bankovní záruku.
	2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s § 2029 a násl. Občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Zadavatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Zadavatele.
	3. Zadavatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Dodavatel bude provádět stavební práce v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou nebo neuhradí požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
	4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání závazků z Prováděcích smluv do konce účinnosti poslední účinné Prováděcí smlouvy. Bankovní záruka může být sjednávána opakovaně, avšak vždy nejméně na dobu 1 roku.
	5. Vždy nejdéle tři (3) měsíce před vypršením platnosti Bankovní záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku anebo dodatek ke stávající Bankovní záruce, kterým bude platnost a účinnost Bankovní záruky prodloužena nejméně o dalších dvanáct (12) měsíců; v případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a prostředky použít jako finanční jistotu.
	6. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou zahrnuty v Ceníku.
12. **SMLUVNÍ POKUTY**
	1. Smluvní pokuty týkající se řádného a včasného provádění plnění dle Prováděcí smlouvy budou uvedeny v Prováděcí smlouvě.
	2. Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu a/nebo Bankovní záruky, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý případ porušení.
	3. Pokud Dodavatel poruší svoji povinnost podle čl. 3.6 této Rámcové dohody podat nabídku v Minitendru nebo nabídka Dodavatele podaná v rámci Minitendru bude obsahovat vady dle čl. 3.9 této Rámcové dohody, je takový Dodavatel povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
	4. Pokud Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 8, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý případ porušení.
	5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Dodavatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti. To neplatí v případě povinnosti Dodavatele podat nabídku v rámci Minitendru.
	6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy v plném rozsahu ani právo Zadavatele na odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupením od Rámcové dohody nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu, která Dodavateli vznikla před odstoupením od Rámcové dohody.
	7. Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Zadavatele Dodavateli. Zadavatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny za stavební práce.
13. **TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ**
	1. Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po uzavření Rámcové dohody. Dnem uzavření Rámcové dohody je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější.
	2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **4 roky**.
	3. Rámcová dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dodavatel bere na vědomí, že změny Rámcové dohody lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla platí obdobně pro změny Prováděcích smluv.
	4. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě Smluvních stran. Nebude-li takovýto okamžik dohodou Smluvních stran stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
	5. Zadavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu ke konkrétnímu Dodavateli v případě, že:
		* 1. takový Dodavatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající jeho pojištění odpovědnosti za škodu,
			2. takový Dodavatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Dodavatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,
			3. takový Dodavatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
			4. takový Dodavatel nepodá nabídku (i) ve třech případech za sebou nebo (ii) ve třech případech z deseti po sobě jdoucích Minitendrů; mezi tyto případy se počítají i případy, kdy se na nabídku pohlíží, jako by nebyla podána (čl. 3.9),
			5. takový Dodavatel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo jiného smluvního vztahu se Zadavatelem, které vedlo ke vzniku škody, k uplatnění smluvní pokuty, k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným sankcím,
			6. vůči majetku takového Dodavatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
			7. takový Dodavatel vstoupí do likvidace.

V případě odstoupení zaniká Rámcová dohoda pouze ve vztahu k Dodavateli, vůči kterému Zadavatel od Rámcové dohody odstoupil. Vůči ostatním Dodavatelům zůstává Rámcová dohoda nadále platná a účinná.

* 1. Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že Zadavatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů. V případě odstoupení Dodavatele zaniká Rámcová dohoda pouze ve vztahu k Dodavateli, který od Rámcové dohody odstoupil. Vůči ostatním Dodavatelů zůstává Rámcová dohoda nadále platná a účinná.
	2. Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně doručeno. Účinky odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
	3. Pouze Zadavatel je oprávněn Rámcovou dohodu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí **6 měsíců**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena ostatním Dodavatelům. Výpověď Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
	4. Vypovězením Rámcové dohody nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již uzavřené Prováděcí smlouvy, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Rámcové dohody.
	5. Od Prováděcí smlouvy je možno odstoupit z důvodu uvedených v této Rámcové dohodě a dále též z důvodů uvedených v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouvu je oprávněn písemně vypovědět pouze Zadavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí **1 měsíc**, přičemž počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Výpověď Prováděcí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení ani nároku na zaplacení již provedených činností z Prováděcí smlouvy.
1. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
	1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
		* 1. za Zadavatele: \*\*\*, \*\*\*
			2. za Dodavatele č. 1: [BUDE DOPLNĚNO]
			3. za Dodavatele č. 2: [BUDE DOPLNĚNO]
			4. za Dodavatele č. 3: [BUDE DOPLNĚNO]
			5. za Dodavatele č. 4: [BUDE DOPLNĚNO]
			6. za Dodavatele č. 5: [BUDE DOPLNĚNO]
			7. za Dodavatele č. 6: [BUDE DOPLNĚNO]
			8. za Dodavatele č. 7: [BUDE DOPLNĚNO]
			9. za Dodavatele č. 8: [BUDE DOPLNĚNO]
			10. za Dodavatele č. 9: [BUDE DOPLNĚNO]
			11. za Dodavatele č. 10: [BUDE DOPLNĚNO]

Případnou změnu kontaktní osoby Zadavatele je Zadavatel povinen oznámit Dodavatelům. Případnou změnu kontaktní osoby Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Zadavateli.

* 1. Dodavatelé souhlasí s tím, aby Rámcová dohoda a Prováděcí smlouvy byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Zadavatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
	2. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Dodavatelé berou na vědomí, že text Rámcové dohody/Prováděcí smlouvy (s výjimkou Ceníků a Dílčích ceníků/položkových rozpočtů – viz odst. 1.2 a 1.3 této Rámcové dohody) bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 ZZVZ, resp. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost uveřejnit Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy má Zadavatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
1. **Vyšší moc, prodlení Smluvních stran**
	1. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Rámcové dohody překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
	2. Vyšší mocí se pro účely této Rámcové dohody rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Rámcové dohody předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
		1. živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
		2. události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
		3. epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
		4. obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.
	3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Dodavatele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
	4. Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Rámcové dohody.
	5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než [3 (slovy tři) měsíce], je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Prováděcí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody se řídí právním řádem České republiky.
	2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou předloženy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu Zadavatele.
	3. Pokud budou některá ustanovení Rámcové dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Rámcovou dohodou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.
	4. Rámcová dohoda je vyhotovena v **[bude doplněno podle konečného počtu účastníků Rámcové dohody]stejnopisech** s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 3 vyhotovení a každý Dodavatel obdrží po 1 vyhotovení. Zadavatel po podpisu Rámcové dohody vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo Rámcové dohody.
	5. Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Rámcové dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při jejím plnění a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „**CCP**“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Zadavatele, zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
	6. Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – závazný vzor Prováděcí smlouvy

Příloha č. 2 – Manuál grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb hl. m. Prahy

Příloha č. 3 – Metodický pokyn pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb

Příloha č. 4 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele

Příloha č. 5 – ceníky jednotlivých Dodavatelů (stejnopis Rámcové Dohody s každým Dodavatelem obsahuje pouze Ceník tohoto Dodavatele)

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Zadavatele:

………………………………………….. …………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 1:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 2:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 3:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 4:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 5:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 6:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 7:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 8:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 9:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 10: