PŘÍLOHA Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

**Rámcová dohoda na provádění údržby komunikační zeleně**

**pro oblast č. [**číslo oblasti (např. „1“), **DOPLNÍ DODAVATEL] - území oblastní správy [**číselné označení a název oblastní správy (např. „2110 (Centrum)“), **DOPLNÍ DODAVATEL]**

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele a místopředsedou představenstva,

PhDr. Filipem Hájkem, náměstkem generálního ředitele a členem představenstva

Oprávněni zastupovat jsou dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Zadavatel**“)

**a**

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

jednající: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „**Dodavatel č. 1**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 2**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 3**“)

**a**

[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: [BUDE DOPLNĚNO], oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]

jednající: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „**Dodavatel č. 4**“)

(Dodavatel č. 1, Dodavatel č. 2, Dodavatel č. 3 a Dodavatel č. 4 jsou dále jednotlivě i společně označováni též jen jako „**Dodavatelé**“)

shora uvedené pořadí Dodavatelů odpovídá výsledkům zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Rámcová dohoda a bude rozhodující pro zahájení přidělování dílčích veřejných zakázek na základě principu rotace (viz čl. 3. této Rámcové dohody)

(Zadavatel a Dodavatelé společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**rámcovou dohodu na provádění údržby komunikační zeleně**

**pro oblast [**číslo oblasti (např. „1“), **DOPLNÍ DODAVATEL] - území oblastní správy [**číselné označení a název oblastní správy (např. „2110 (Centrum)“), **DOPLNÍ DODAVATEL]**

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

**PREAMBULE**

1. Zadavatel vyhlásil otevřené řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Údržba komunikační zeleně“; tato veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí podle oblastí, na které je rozděleno území hl. m. Prahy za účelem zajišťování údržby komunikační zeleně (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Výsledkem zadávacího řízení pro část/oblast Veřejné zakázky **[**číslo části VZ/oblasti (např. „1“), **DOPLNÍ DODAVATEL]** − území oblastní správy **[**číselné označení a název oblastní správy (např. „2110 (Centrum)“), **DOPLNÍ DODAVATEL]** je uzavření této Rámcové dohody se 4 účastníky. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem podle § 132 odst. 3 písm. c) Zákona o zadávání VZ, tj. jak s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody podle § 135 Zákona o zadávání VZ (minitendry), tak bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody podle § 134 Zákona o zadávání VZ (objednávkový systém). Objednávkový systému bude fungovat na principu tzv. rotace, kdy Zadavatel postupně oslovuje jednotlivé účastníky Rámcové dohody, a to v pořadí, v jakém se umístili při uzavírání Rámcové dohody.
3. Dodavatelé mají veškeré odborné a věcné předpoklady pro provádění údržby komunikační zeleně a mají zájem tuto činnost pro Zadavatele za podmínek a v souladu s touto Rámcovou dohodou provádět.
4. Nabídky Dodavatelů byly v souladu se Zákonem o zadávání VZ a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vyhodnoceny pro tuto část Veřejné zakázky jako nejvhodnější.
5. Všude tam, kde je uveden pojem Rámcová dohoda, se dle významu a účelu Rámcové dohody rozumí přiměřeně též Prováděcí smlouva a/nebo Objednávka.
6. **VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ**

Při výkladu Rámcové dohody budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

* 1. **Ceník/Ceníky** – ceníky jednotkových cen (soupis prací a služeb) obsahující vymezení činností, které jsou předmětem Údržby komunikační zeleně a Havarijních prací, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, které Dodavatelé předložili v Nabídce. Ceníky tvoří **Přílohu č. 2** této Rámcové dohody.
  2. **Dílčí ceník minitendru** – dílčí ceník jednotkových cen zpracovaný v rámci minitendru (dílčí Model pro výpočet nabídkové ceny) obsahující vymezení činností tvořících předmět dílčí veřejné zakázky, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, který předložil Dodavatel vybraný v rámci minitendru k uzavření příslušné Prováděcí smlouvy. Dílčí ceník minitendru bude přílohou Prováděcí smlouvy uzavřené v minitendru.
  3. **Havarijní práce** – práce, jež jsou nezbytné při mimořádných situacích (zejména odstraňování stromů z pozemních komunikací po živelné pohromě, resp. práce nutné bezprostředně po zásahu složek integrovaného záchranného systému k odstranění následků živelné pohromy a jiných mimořádných situací).
  4. **Minitendry –** postup pro uzavření Prováděcí smlouvy s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody podle § 135 Zákona o zadávání VZ.
  5. **Nabídka/Nabídky** – nabídka Dodavatele na plnění této části Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení.
  6. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. **Objednávka** – dílčí objednávka provádění Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací, zaslaná na základě této Rámcové dohody Zadavatelem přímo jednomu z Dodavatelů; Objednávka stanoví Zadavatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny; akceptací Objednávky ze strany Dodavatele je uzavřena Prováděcí smlouva.
  8. **Objednávkový systém −** postup pro uzavření Prováděcí smlouvy bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody podle § 134 Zákona o zadávání VZ.
  9. **Pasport zeleně** – evidence zeleně (včetně charakteristiky a mapového podkladu) ve správě Zadavatele, jejíž údržba je předmětem této části Veřejné zakázky; Pasport zeleně tvoří **Přílohu č. 1** této Rámcové dohody.
  10. **Prováděcí smlouva** – dílčí smlouva o provádění Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací, uzavíraná na základě této Rámcové dohody mezi Zadavatelem na jedné straně a jedním z Dodavatelů na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Zadavatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a rovněž vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny; Prováděcí smlouva je uzavřena v případě minitendru na základě výsledků minitendru, a to v souladu s rozhodnutím Zadavatele o výběru Dodavatele, nebo akceptací Objednávky ze strany Dodavatele v rámci Objednávkového systému.
  11. **Pozemní komunikace** – pozemní komunikace ve smyslu § 2 Zákona o pozemních komunikacích, které se nacházejí se na katastrálním území hl. m. Prahy.
  12. **Soupis provedených prací** – přehled skutečného rozsahu (množství/četnosti) služeb Údržby komunikační zeleně, včetně Havarijních prací provedených/poskytnutých Dodavatelem na základě Prováděcí smlouvy v uplynulém zúčtovacím období. Soupis provedených prací bude zpracováván na základě jednotného vzoru, který bude Dodavatelům poskytnut Zadavatelem. Soupis provedených prací potvrzený oprávněným pracovníkem Zadavatele bude podkladem pro fakturaci.
  13. **Údržba komunikační zeleně** – činnosti spočívající v údržbě komunikační zeleně na katastrálním území hl. m. Prahy, a to zeleně, která se nachází především v okolí pozemních komunikací ve správě Zadavatele; seznam těchto činností je uveden v Ceníku.
  14. **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Údržba komunikační zeleně“, rozdělená na 6 částí podle oblastí, na které je rozděleno území hl. m. Prahy za účelem zajišťování Údržby komunikační zeleně.
  15. **Zadávací řízení** –otevřené řízení podle § 56 Zákona o zadávání VZ k zadání Veřejné zakázky.
  16. **Zákon o pozemních komunikacích** – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  17. **Zákon o silničním provozu** – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  18. **Zákon o rostlinolékařské péči** – zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  19. **Zákon o zadávání VZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. **PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY**
   1. Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 ZZVZ vymezení podmínek, za kterých budou mezi Zadavatelem na jedné straně a vždy jedním z Dodavatelů na druhé straně uzavírány Prováděcí smlouvy, týkající se jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody.
   2. Za provádění Údržby komunikační zeleně a Havarijních prací na základě jednotlivých Prováděcích smluv, resp. Objednávek bude Zadavatel platit Dodavatelům cenu dle čl. 6 této Rámcové dohody.
   3. V průběhu trvání Rámcové dohody může dojít ke změnám v rozsahu služeb, které může Zadavatel od Dodavatelů požadovat (s ohledem na provozní potřeby Zadavatele). **Zadavatel je zejména oprávněn v průběhu trvání Rámcové dohody upravit specifikaci či rozsah ploch pro provádění Údržby komunikační zeleně** ve vztahu k příslušné územní oblasti. **Zadavatel je zároveň oprávněn čerpat v průběhu trvání Rámcové dohody jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Ceníku, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Ceníku** (resp. v Dílčích cenících minitendru nebo v Objednávce), a to v závislosti na klimatických podmínkách, resp. aktuálních potřebách Zadavatele. Zadavatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 Zákona o zadávání VZ.
2. **OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM** 
   1. Postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (objednávkovým systémem) budou zadávány **dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě nepřesáhne částku ve výši 150 tis. Kč** bez DPH. Zadavatel předpokládá, že tímto postupem budou zadávány především práce menšího rozsahu, které bude nezbytné zadat a realizovat v krátkém časovém termínu (zejména Havarijní práce).
   2. Při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody bez obnovení soutěže bude Zadavatel vystavovat konkrétní Objednávky dle svých aktuálních požadavků a potřeb, přičemž je bude mezi účastníky Rámcové dohody rozdělovat na **principu rotace,** tj. Objednávky bude zasílat postupně jednotlivým účastníkům podle pořadí, ve kterém se umístili při uzavírání Rámcové dohody (viz pořadí Dodavatelů v záhlaví této Rámcové dohody).
   3. Objednávku na dílčí veřejnou zakázku zašle Zadavatel Dodavateli vždy elektronicky na e-mailovou adresu kontaktního pracovníka Dodavatele uvedenou v odst. 15.1 Rámcové dohody. Objednávka bude obsahovat podrobnou specifikaci Zadavatelem požadovaných prací a služeb z hlediska jejich druhu a četnosti a vymezení podmínek jejich provedení z hlediska místa a času. V případě dílčích veřejných zakázek zadávaných bez obnovení soutěže bude  fakturace za poskytnuté plnění probíhat dle Ceníku předloženého příslušným Dodavatelem v Nabídce.
   4. Oslovený Dodavatel je povinen reagovat na Objednávku do 2 pracovních dnů. Bude-li se jednat o urgentní věc (hrozba nebezpečí z prodlení), reaguje Dodavatel ve lhůtě stanovené v Objednávce.
   5. Pokud oslovený Dodavatel odmítne provedení Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací a/nebo nereaguje na Objednávku ve stanovené lhůtě, zašle Zadavatel Objednávku Dodavateli, který je další v pořadí. Takto bude Zadavatel případně pokračovat do vyčerpání účastníků Rámcové dohody. Pokud žádný z oslovených Dodavatelů Objednávku ve stanovené lhůtě neakceptuje, Prováděcí smlouva nebude uzavřena.
   6. Akceptací Objednávky ze strany Dodavatele je uzavřena Prováděcí smlouva.
   7. V případě rozporu mezi ustanoveními Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody.
   8. Prováděcí smlouva zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v Rámcové dohodě či příslušných právních předpisech. Případné ukončení Rámcové dohody nebude mít vliv na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání Rámcové dohody.
3. **MINITENDRY** 
   1. Postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (v rámci minitendrů) budou zadávány **dílčí veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota v jednotlivém případě přesáhne částku ve výši 150 tis. Kč** bez DPH, přičemž Zadavatel si vyhrazuje právo v konkrétním případě zadat tímto postupem (formou minitendru) i dílčí veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou do 150 tis. Kč bez DPH. Postupem s obnovením soutěže budou uzavírány především Prováděcí smlouvy většího rozsahu s dlouhodobějším (opakovaným) plněním. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány v minitendrech postupem podle § 135 Zákona o zadávání VZ.
   2. Minitendry budou probíhat v elektronickém nástroji Zadavatele. Zadavatel vyzve k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje vždy všechny Dodavatele (účastníky Rámcové dohody).
   3. Písemná výzva k podání nabídky v elektronické podobě bude obsahovat podrobnou specifikaci podmínek plnění dílčí veřejné zakázky, a to zejména:

* druh a rozsah plnění dílčí veřejné zakázky, tj. specifikaci požadovaných činností Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací a jejich požadovanou četnost/rozsah,
* místo a termín plnění dílčí veřejné zakázky,
* lhůtu pro podání nabídky a způsob jejího podání (výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje),
* pravidla pro výpočet nabídkové ceny – podkladem pro stanovení nabídkové ceny v minitendru bude Dílčí ceník minitendru (dílčí Model pro výpočet nabídkové ceny), který bude obsahovat výčet požadovaných činností, včetně jejich četnosti/rozsahu. Dílčí ceník minitendru bude přílohou uzavřené Prováděcí smlouvy a bude závazným podkladem pro fakturaci. Dodavatelé budou v minitendru vždy vázáni svými jednotkovými cenami stanovenými v Ceníku předloženém v Zadávacím řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda, tj. nebudou oprávněni nabídnout Zadavateli v minitendru vyšší jednotkové ceny, než které uvedli v Zadávacím řízení, budou však oprávněni nabídnout jednotkové ceny nižší.
* závazný vzor Prováděcí smlouvy.
  1. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 5 pracovních dnů.
  2. Dodavatel není povinen podat v minitendru nabídku.
  3. Dodavatelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku (viz § 135 odst. 2 písm.b) Zákona o zadávání VZ).
  4. Výběr účastníka pro uzavření Prováděcí smlouvy bude probíhat na základě **kritéria nejnižší nabídkové ceny**.
  5. S Dodavatelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře Zadavatel Prováděcí smlouvu.
  6. Zadavatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez uvedení důvodu.
  7. V případě rozporu mezi ustanoveními Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody budou mít přednost příslušná ustanovení Rámcové dohody.
  8. Prováděcí smlouva zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v Rámcové dohodě či příslušných právních předpisech. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.

1. **PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKAČNÍ ZELENĚ A HAVARIJNÍCH PRACÍ**
   1. Údržbu komunikační zeleně je Dodavatel povinen provádět v souladu s Prováděcí smlouvou a touto Rámcovou dohodou, s náležitou odbornou péčí a při vhodných klimatických podmínkách dle charakteru konkrétních prací či služeb.
   2. Pro naléhavé případy, zejména vznikne-li potřeba provedení Havarijních prací, je Dodavatel povinen disponovat telefonní linkou s nepřetržitým provozem (24 hodin denně). Dodavatel je povinen započít s poskytováním Havarijních prací bez zbytečného prodlení od výzvy Zadavatele, přičemž nástup na tyto Havarijní práce musí být zajištěn maximálně v těchto termínech:

* v pracovní dny v době od 07:00 do 16:00 hodin do 2 hodin od výzvy Zadavatele; bude-li telefonát Zadavatele přijat v pracovní dny v době od 16:00 do 07:00 hodin následujícího pracovního dne, nastoupí Dodavatel na Havarijní práce nejpozději do 09:00 hodin následujícího pracovního dne;
* v dny pracovního klidu (soboty, neděle, svátky) do 24 hodin od výzvy Zadavatele;

Kontrola nástupu na Havarijní práce bude prováděna pracovníkem oblastní správy Zadavatele nebo dispečerem centrálního dispečinku Na Bojišti.

* 1. Údržba komunikační zeleně a Havarijní práce budou realizovány za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Zadavatele.
  2. Veškeré práce a služby je Dodavatel povinen poskytnout bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám platným dle Prováděcí smlouvy.
  3. Dodavatel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných prací též průběžný úklid pracovního prostoru.
  4. Dodavatel je povinen zabránit poškozování kmenů, kořenových náběhů a korun dřevin, trávníkových ploch, podsadeb a mobiliáře (např. oplocení). Za tímto účelem je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření. Dojde-li i přesto k poškození, je Dodavatel povinen bezprostředně poté zajistit na vlastní náklady odborné ošetření dřevin, travnatých ploch či jiné vegetace a nápravu vzniklého stavu. O této skutečnosti informuje Zadavatele prostřednictvím e-mailové zprávy, obsahující rovněž fotodokumentaci poškození a provedeného ošetření, a to nejpozději do 24 hodin od provedení tohoto ošetření či zajištění nápravy.
  5. Dodavatel je povinen informovat (telefonicky nebo e-mailem) Zadavatele o ukončení prací Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději následující pracovní den. O předání prací bude vždy sepsán písemný předávací protokol, a to podle jednotného vzoru Zadavatele.
  6. Při provádění Údržby komunikační zeleně či Havarijních prací, při kterých vzniká odpad (např. pletí, seče, řezy apod.), je Dodavatel povinen zajistit jeho průběžné odklízení, a to jak přímo z místa, kde jsou práce prováděny, tak z bezprostředního okolí. Dodavatel je povinen rovněž zajistit následný řádný odvoz odpadu, a to bezprostředně po dokončení prací.
  7. Před vlastní sečí bude vždy proveden výsběr odpadu a větví z trávníku.
  8. K ošetření zeleně je Dodavatel povinen používat pouze registrované přípravky schválené k použití v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o rostlinolékařské péči. Dodavatel je povinen na požádání Zadavatele doložit bezpečnostní listy přípravků, které hodlá pro ošetření rostlin použít. Pokud bude přípravek shledán rizikovým či nevhodným, je Zadavatel oprávněn použití takového přípravku zakázat a určit užití jiného vhodného přípravku.
  9. Údržba komunikační zeleně a/nebo Havarijní práce budou prováděny dle všeobecného DIRu, tj. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 Zákona o pozemních komunikacích - provádění stavebních prací. Náklady na dopravní značení dle příslušného DIRu jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. V případě DIRu vydaného na konkrétní práce, např. kácení stromů, tj. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem dle § 24 Zákona o pozemních komunikacích, bude v nezbytných případech na základě rozhodnutí Zadavatele (příslušné oblastní správy Zadavatele) dopravní značení objednáno u odborné firmy a hrazeno Zadavatelem (příslušnou oblastní správou Zadavatele) zvlášť.
  10. Dodavatel je při plnění Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, kterými jsou zejména následující právní předpisy a technické normy:
* zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
* zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
* zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 395/1992 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb.
* obecně závazná vyhláška HMP č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně (http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni\_deska\_a\_oznameni/vyhledavani\_v\_pravnich\_predpisech/rok\_2001-vyhlaska\_cislo\_6\_ze\_dne\_29\_03\_2001.html).
* ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.
* ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
* ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.
* ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
* ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
* ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
  1. Dodavatel je povinen provádět veškeré práce a služby na vysoké odborné úrovni, s vynaložením náležité péče a využitím všech odborných znalostí, a to prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v Nabídce. Jakékoliv změny ve složení realizačního týmu jsou možné pouze po předchozím projednání se Zadavatelem a za podmínky, že jednotliví členové realizačního týmu budou i nadále splňovat požadavky Zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky.

1. **DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ** 
   1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **2 roky** ode dne nabytí její účinnosti.
   2. Místem plnění dílčích veřejných zakázek je katastrální území hl. m. Prahy ve smyslu § 11 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městu Praze, ve znění pozdějších předpisů, především zeleň, která se zpravidla nachází v okolí Pozemních komunikací, resp. na území příslušné části hl. m. Prahy/na území příslušné oblastní správy (viz Pasport zeleně, který tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové dohody). Přesné místo realizace konkrétních prací Údržby komunikační zeleně či Havarijních prací bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě.
2. **CENA** 
   1. Cena za provedení Údržby komunikační zeleně a Havarijních prací bude vždy stanovena jako součet cen za jednotlivé druhy prací a služeb uvedené v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen těchto prací a služeb uvedených v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru.
   2. S odkazem na odst. 2.3. této Rámcové dohody smluvní strany sjednávají, že cena za plnění Prováděcích smluv uzavíraných na základě této Rámcové dohody bude stanovena měřením ve smyslu § 2586 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy **úplata za plnění poskytované Dodavatelem na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude vždy hrazena v rozsahu odpovídajícím skutečně poskytnutému plnění.** Fakturace tak bude prováděna na základě přesného (změřeného) množství plnění, které bylo skutečně poskytnuto, přičemž ocenění bude provedeno podle jednotkových cen uvedených v příslušném Ceníku/Dílčím ceníku minitendru. Upřesnění (změření) skutečně poskytnutého množství plnění nebude prováděno formou dodatku k Prováděcí smlouvě, ale bude pouze evidováno formou Soupisu provedených prací.
   3. Jednotkové ceny uvedené v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí apod.). Dodavatel není oprávněn účtovat a požadovat na Zadavateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy překročeny (navýšeny), s výjimkou případu uvedeného v odst. 7.5. Rámcové dohody.
   4. Jednotkové ceny uvedené v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K těmto cenám bude vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. DPH se pro účely Rámcové dohody rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Jednotkové ceny uvedené v Ceníku/Dílčím ceníku minitendru se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy. Zadavatel stanoví, že toto ujednání je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 Zákona o zadávání VZ.
3. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**
   1. Cenu Zadavatel uhradí po úplném splnění Prováděcí smlouvy, resp. v pravidelných měsíčních platbách (vždy zpětně za práce realizované v uplynulém kalendářním měsíci), a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem na podkladě skutečně provedených prací a služeb Údržby komunikační zeleně a Havarijních prací na základě Prováděcí smlouvy. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
   2. Cena hrazená na základě příslušné faktury bude splatná minimálně do 30 dnů od doručení této faktury Zadavateli. Faktura musí být Zadavateli doručena nejpozději do 15 dnů od konce příslušného zúčtovacího období.
   3. Faktura musí být doložena Soupisem provedených prací, který musí být písemně potvrzen příslušným zástupcem Zadavatele. Součástí bude i fotodokumentace dokládající provedení prací. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnou a účinnou legislativou České republiky.
   4. Pokud faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy či Rámcovou dohodou nebo ji bude obsahovat chybně, je Zadavatel oprávněn vrátit takovou fakturu Dodavateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od vystavení opravené či doplněné faktury.
   5. Cena bude hrazena bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví Rámcové dohody. Cena bude hrazena v české měně. Povinnost Zadavatele zaplatit cenu na základě řádně vystavené faktury je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Zadavatele.
   6. Pokud v České republice dojde k zavedení eura (EUR), jakožto úřední měny České republiky, bude k takovému okamžiku stanovenému příslušným právním předpisem proveden přepočet ceny na EUR, a to podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení eura hrazeny pouze v této měně.
   7. V případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny je Dodavatel oprávněn požadovat na Zadavateli úrok z prodlení v zákonné výši. Dodavatel není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zadavatele s úhradou ceny.
   8. Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Zadavatele. Pohledávky a nároky Dodavatele nesmí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za závažné porušení Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy a za příčící se dobrým mravům.
   9. Uzavřením jednotlivých Prováděcích smluv Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena správně a dostatečně a zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatelem, jeho náklady a všechny činnosti nezbytné pro řádné provedení sjednané Údržby komunikační zeleně a/nebo sjednaných Havarijních prací ve smyslu Rámcové dohody.
4. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Dodavatel je povinen plnit veškeré své povinnosti s odbornou péčí a s využitím všech odborných znalostí, v souladu s právními předpisy České republiky, Rámcovou dohodou a jejími přílohami, Prováděcími smlouvami a jejich případnými přílohami a rovněž v souladu s pokyny Zadavatele.
   2. Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost, kterou Dodavatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.
   3. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit Zadavateli jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy. Oznámením takové skutečnosti však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy řádně a včas.
   4. Dodavatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a technického vybavení, které je nezbytné pro provedení Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací dle příslušné Prováděcí smlouvy. Dodavatelé se zavazují disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody technickým vybavením nezbytným pro řádné plnění Rámcové dohody, a to minimálně v rozsahu, který byl nezbytný k prokázání kvalifikace v Zadávacím řízení.
   5. Dodavatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření Rámcové dohody a plnění závazků z ní vyplývajících.
   6. Dodavatel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí nezbytná pro řádné plnění jeho povinností.
   7. Dodavatel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno exekuční řízení, insolvenční řízení, není v úpadku, ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.
   8. Dodavatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z  Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
   9. Zadavatel je v souladu s §  136 odst. 1 Zákona o zadávání VZ oprávněn požadovat od Dodavatelů po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci.
   10. Pro případ, že účastníkem této Rámcové dohody bude společnost více dodavatelů, kteří podali společnou Nabídku, se dodavatelé tvořící tuto společnost zavazují, že ponesou odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody společně a nerozdílně.
5. **PODDODAVATELÉ**
   1. Dodavatel je oprávněn plnit Prováděcí smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v odst. 10.2 této Rámcové dohody, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Dodavatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Zadavateli, jako by ji plnil sám.
   2. Dodavatel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy **přímo (výhradně) on sám (tj. nevyužije k jejich realizaci poddodavatele):** výsadba keřů a živých plotů vč. vyhloubení rýhy se zalitím, pokosení trávníků s úklidem posečené hmoty i případně s ponecháním posečené hmoty na místě, vč. úklidu odpadků před sečí, řez a tvarování živých plotů.
   3. Poddodavatelé, kteří jsou v době uzavření Rámcové dohody známi, jsou uvedeni v Příloze č. 3 Rámcové dohody. Jakoukoliv změnu v této příloze nebo doplnění dalších poddodavatelů je Poskytovatel povinen předem písemně oznámit Zadavateli. Zadavatel je oprávněn kteréhokoliv poddodavatele odmítnout bez udání důvodů.
   4. Pokud Dodavatel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Dodavatele. Jakákoliv změna poddodavatele Dodavatele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace obdobným způsobem novým poddodavatelem a po předchozím písemném souhlasu Zadavatele.
   5. Žádný z Dodavatelů nesmí být poddodavatelem jiného Dodavatele při plnění kterékoli Prováděcí smlouvy.
6. **POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELŮ**
   1. Každý z Dodavatelů tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě **10 mil. Kč**.
   2. Dodavatelé se zavazují udržovat sjednané pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody v platnosti a minimální výši dle tohoto článku Rámcové dohody.
   3. Dodavatelé nejsou oprávněni snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele.
   4. Dodavatelé jsou povinni na předchozí žádost Zadavatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Zadavateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti.
7. **SMLUVNÍ POKUTY**
   1. V případě prodlení Dodavatele s provedením některé práce Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací ve stanoveném termínu je Dodavatel povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10 %** z fakturované ceny konkrétní práce, s jejímž provedením je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
   2. Pokud Dodavatel provede některou práci Údržby komunikační zeleně a/nebo Havarijních prací nekvalitně (jedná se především o nevysbírání odpadků, nevysbírání posekané trávy, špatně prořezané stromy apod.), je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **50 %** z fakturované ceny konkrétní práce, kterou provedl nekvalitně.
   3. Smluvní pokuty za práce neprovedené ve stanoveném termínu, jakož i smluvní pokuty za nekvalitně provedené práce stanoví přejímající pracovník příslušné oblastní správy Zadavatele.
   4. V případě prodlení Dodavatele s nástupem na Havarijní práce ve lhůtě podle odst. 5.2 Rámcové dohody, je Dodavatel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou započatou hodinu prodlení.
   5. Pokud se Dodavatel dopustí závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvou, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za závažné porušení povinnosti se považuje zejména porušení podmínek a povinností podle čl. 5, čl. 9, čl. 10 (zejména odst. 10.2.) a čl. 11 této Rámcové dohody.
   6. V případě, že se Dodavatel dopustí méně závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvou, je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
   7. Nárok na zaplacení smluvní pokuty Zadavateli nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti Dodavatele došlo v důsledku případu vyšší moci ve smyslu odst. 12.13 této Rámcové dohody.
   8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Dodavatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
   9. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody ani právo Zadavatele na odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy nezaniká povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu, která Dodavateli vznikla před odstoupením od Smlouvy.
   10. Dodavatel není povinen za totéž porušení smluvní povinnosti platit více než jednu smluvní pokutu.
   11. Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Zadavatele Dodavateli. Zadavatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku povinnosti Dodavatele zaplatit Zadavateli smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny za Údržbu komunikační zeleně či Havarijní práce.
   12. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na veřejný zájem na jejich splnění, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Rámcové dohody za přiměřené.
   13. Za případ vyšší moci se pro účely Rámcové dohody rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:
       * 1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
         2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a
         3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy povinná strana vznik této události předvídala,
         4. splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.
8. **ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**
   1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
   2. Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou Zadavateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy či z právního předpisu. Dodavatel se zavazuje uhradit Zadavateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Zadavateli i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy či její části poddodavatelem Dodavatele nebo Dodavatelem zvoleným zástupcem.
   3. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní strany s jejím vlastním plněním.
   4. Povinnosti k náhradě škody za prodlení se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě nezprostí.
   5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
   6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
9. **TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY, ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ**
   1. Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po uzavření Rámcové dohody. Dnem uzavření Rámcové dohody je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Rámcové dohody v registru smluv dle shora citovaného zákona o registru smluv zajistí Zadavatel.
   2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání uvedené v odst. 6.1 Rámcové dohody – 2 roky.
   3. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě Smluvních stran. Nebude-li takovýto okamžik dohodou Smluvních stran stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
   4. Zadavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Dodavatele. Za závažné porušení smluvní povinnosti Dodavatele se považuje zejména:
      * 1. prodlení s provedením konkrétních prací či služeb Údržby komunikační zeleně po dobu delší než 14 dnů či Havarijních prací po dobu delší než 48 hodin,
        2. porušení podmínek a povinností podle čl. 5, čl. 9, čl. 10 a čl. 11 této Rámcové dohody.
   5. Zadavatel je dále oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že:
      * 1. nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
        2. Dodavatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Dodavatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,
        3. Dodavatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
        4. vůči majetku Dodavatele bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
        5. Dodavatel vstoupí do likvidace.
   6. Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že Zadavatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů.
   7. Odstoupení od Rámcové dohody musí mít písemnou formu a musí být druhé Smluvní straně řádně doručeno. Účinky odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
   8. Pro odstoupení od Prováděcí smlouvy se použijí ustanovení tohoto článku Rámcové dohody obdobně.
   9. Odstoupením od Rámcové dohody nedochází k zániku práv a povinností vyplývajících z již uzavřené Prováděcí smlouvy, přičemž v těchto případech se smluvní vztah nadále řídí ustanoveními Rámcové dohody.
   10. Smluvní strany berou na vědomí, že bez ohledu na shora uvedené končí platnost a účinnost této Rámcové dohody nejpozději dnem, kdy počet účastníků této Rámcové dohody na straně Dodavatele klesne pod 2 (tedy zůstane pouze jeden Dodavatel způsobilý k plnění Rámcové dohody).
10. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
    1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:
       * 1. za Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO]

[BUDE DOPLNĚNO]

* + - 1. za Dodavatele č. 1: [DOPLNÍ DODAVATEL – jméno, příjmení, telefon, e-mail]
      2. za Dodavatele č. 2: [BUDE DOPLNĚNO]
      3. za Dodavatele č. 3: [BUDE DOPLNĚNO]
      4. za Dodavatele č. 4: [BUDE DOPLNĚNO]

Případnou změnu kontaktní osoby Zadavatele je Zadavatel povinen oznámit Dodavatelům. Případnou změnu kontaktní osoby Dodavatele je Dodavatel povinen oznámit Zadavateli.

* 1. Dodavatelé souhlasí s tím, aby Rámcová dohoda a Prováděcí smlouvy byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Zadavatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
  2. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové dohodě a Prováděcích smlouvách nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Dodavatelé berou na vědomí, že text Rámcové dohody/Prováděcí smlouvy bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 Zákona o zadávání VZ, resp. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). Povinnost uveřejnit Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy má Zadavatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
  3. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Rámcové dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Rámcové dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách Zadavatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody se řídí právním řádem České republiky.
   2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi, a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Není-li v Rámcové dohodě či Prováděcích smlouvách pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného, pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s Rámcovou dohodou či Prováděcí smlouvou či na jejich základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi, nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní je třeba adresovat vždy na adresu Smluvní strany uvedenou v Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě. Tato doručovací adresa Smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení Rámcové dohody obdobně.
   4. Rámcová dohoda může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž změna Rámcové dohody bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna Rámcové dohody bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Dodavatel bere na vědomí, že změny Rámcové dohody lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla platí obdobně pro změny Prováděcích smluv.
   5. Pokud budou některá ustanovení Rámcové dohody zrušená, neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit zrušené, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a  Rámcovou dohodou jako celku. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.
   6. Rámcová dohoda je vyhotovena v **6 stejnopisech** s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží 2 vyhotovení a každý Dodavatel obdrží po 1 vyhotovení. Zadavatel po podpisu Rámcové dohody vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo Rámcové dohody.
   7. Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Pasport zeleně (bude připojen při uzavření Rámcové dohody),

Příloha č. 2 – Ceníky (budou připojeny při uzavření Rámcové dohody z Nabídek Dodavatelů),

Příloha č. 3 – Seznamy významných poddodavatelů (budou připojeny při uzavření Rámcové dohody z Nabídek Dodavatelů).

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou dohodu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle prosté tísně připojují níže své podpisy.

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Zadavatele:

………………………………………….. …………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za Dodavatele č. 1:

…………………………………………..

[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 2:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 3:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za Dodavatele č. 4:

…………………………………………..

[BUDE DOPLNĚNO]